附件5

自治区部门业务办理系统对接工作进度表

（2019年5月13日）

| 序号 | 自治区部门 | 准备阶段 | | | | 事项梳理 | | | | | 业务办理系统对接 | | | | | | | | | | | | 数据汇聚对接 | | | | | | | | 统一身份认证 | | 电子证照数据对接 | | | | | | 门户和移动端对接 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立沟通机制（提交驻场人员名单） | 网络准备（电子政务外网） | 提交自治区本级政务服务事项实施清单对应专业业务办理系统调查表 | 提交对接工作计划 | 完成依申请事项  梳理 | | | 完成公共服务类事项梳理 | | 区直自建专业业务办理系统 | | | | | | | | 国垂业务  办理系统 | | | 通用业务办理系统 | 部门注册政务信息资源目录 | | | 部门挂载政务信息资源 | 办件数据汇聚 | 历史电子证照数据汇聚 | | 增量电子证照数据汇聚 | 机构名称及机构统一社会信用代码 | 用户信息表 | 证照目录数 | 分库证照数据资源挂载 | 订阅证照总库异常数据 | 测试证照数据汇聚 | 正式证照数据汇聚 | 完成率% | 明确是否存在移动端应用 | 提供移动端应用接口 | |
|  | 事项总数 | 事项数 | 完成率% | 事项数 | 完成率% | 业务办理系统数（仅包含依申请） | 订阅事项数据接口资源 | 订阅办件数据接口资源 | 办件数据交换接口开发 | 挂载已开发办件数据接口 | 联调测试 | 切换正式环境 | 完成率% | 系统数 | 对接 状态 | 完成率% | 参考目录总数 | 已发布目录数 | 完成率% | 目录数 | 完成率% | 应用数 | 完成率% |
| **任务数** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| 1 | 自治区发展改革委 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 55 |  | 68 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 57 | 75% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 778 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 2 | 自治区公安厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 33 |  | 0 |  | 1 | 2 | 5 | 7 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 217 | 44 | 20% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 | 0 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 是 | 5 | 100% |
| 3 | 自治区自然资源厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 54 |  | 0 |  |  | 2 | 5 | 1 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 184 | 22 | 12% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 3 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 4 | 自治区住房城乡建设厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 120 |  | 8 |  | 4 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 39 | 22% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 | 0 | 进行中 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自治区交通运输厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 79 |  | 0 |  | 7 | 2 | 13 | 7 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 76 | 26 | 34% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 2 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  | 是 | 3 | 100% |
| 6 | 自治区卫生健康委 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 109 |  | 3 |  | 1 | 2 | 7 | 1 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 31 | 34% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 | 0 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 是 | 2 |  |
| 7 | 自治区市场监管局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 181 |  | 4 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 | 97 | 30% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 199 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 8 | 自治区林业局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 71 |  | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 21 | 20 | 95% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 | 0 | 进行中 | 进行中 |  |  |  | 是 | 2 |  |
| 9 | 自治区药监局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 119 |  | 34 |  | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 20 | 45% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 进行中 | 1582 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 10 | 自治区党委编办 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 68 | 86% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 自治区教育厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 34 |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 30 | 23% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 自治区工业和信息化厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 51 |  | 1 |  | 4 | 4 | 8 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 44 | 4 | 9% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自治区科技厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 23 |  | 0 |  | 5 | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 是 | 1 | 100% |
| 14 | 自治区民政厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 31 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 39 | 45% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 15 | 自治区财政厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 16 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 已发函说明无系统对接 | | | |  |  |  |  |  | 16 | 14 | 88% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 自治区生态环境厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 59 |  | 0 |  | 7 | 0 | 7 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 24 | 19 | 79% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 123 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |
| 17 | 自治区人力资源  社会保障厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 16 |  | 126 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 | 38 | 14% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 进行中 | 19 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  | 是 | 5 | 100% |
| 18 | 自治区水利厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 39 |  | 19 |  | 1 | 2 | 8 | 7 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 128 | 53 | 41% | 进行中 |  | 3 | 100.00% |  | 已完成 | 已完成 | 3 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 100% | 否 |  |  |
| 19 | 自治区文化和旅游厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 77 |  | 0 |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 12 | 32% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 自治区应急厅 | 进行中 | 已完成 | 已完成 |  |  | 24 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 4 | 24% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 自治区广播电视局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 27 |  | 1 |  | 1 | 0 | 7 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 自治区新闻出版局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 80 |  | 0 |  | 3 | 1 | 7 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 自治区体育局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 38% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 是 | 1 |  |
| 24 | 南宁住房公积金管理  中心区直分中心 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 67% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 是 | 7 | 100% |
| 25 | 广西税务局 | 已完成 | 已完成 | 进行中 |  |  | 6 |  | 46 |  |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 20 | 16% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 是 | 7 | 86% |
| 26 | 自治区粮食局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 自治区外事办 |  | 进行中 | 进行中 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 75% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 自治区残联 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 已发函说明无系统对接 | | | |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 自治区海事局 |  | 进行中 | 进行中 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 自治区烟草局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 8 | 67% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 自治区扶贫办 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2 | 15% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 自治区司法厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 96 |  | 0 |  | 1 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 14 | 33% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 自治区医疗保障局 |  | 进行中 | 进行中 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 自治区投资促进局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 自治区气象局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 21 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 24 | 46% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 36 | 自治区统计局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 17 | 22% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |
| 37 | 南宁海关 |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 17 | 81% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 自治区地方金融监管局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 6 | 19% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 自治区地震局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 5 |  | 4 |  | 1 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 4 | 14% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 自治区农业农村厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 136 |  | 2 |  |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 36 | 97% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  | 是 | 3 | 33% |
| 41 | 自治区民宗委 |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 11 | 79% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 中马管委会 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 135 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 已完成 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 区人防边防办 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 1 | 2% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 自治区二轻联社 |  | 进行中 | 进行中 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 自治区商务厅 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 57 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 30 | 60% | 进行中 |  | 0 | 0.00% |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 自治区海洋局 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 11 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 100% | 已完成 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 自治区安全厅 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 南宁五象新区管委会 |  |  |  |  |  | 26 |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 广西煤矿安监局 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 | 5 | 3% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 广西证监局 |  |  |  |  |  | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 | 80% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 人民银行南宁中心支行 |  |  |  |  |  | 59 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 50% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 广西邮政管理局 |  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 1 | 1% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 广西银保监局 |  |  |  |  |  | 198 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 已完成 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 自治区通信管理局 |  |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 自治区网信办 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 自治区档案局 |  |  |  |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 自治区国家保密局 |  |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 进行中 |  |  |  |  | 已完成 | 进行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | |  |  |  |  |  | **2236** |  | **331** |  |  | **53** | **165** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3000** | **906** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36** |  |

抄送：自治区党委有关部门，各人民有关团体。

自治区高级法院，自治区检察院。

中直驻桂各有关单位。