附件

重点任务分工表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重点任务** | **责任单位** | **时限要求** |
| **一、巩固“3个100%”成效** | | | |
| 1 | 加强“3个100%”常态化监管 | 各地各部门各单位 | 持续推进 |
| **二、强化基础设施建设** | | | |
| 2 | 提升电子政务外网支撑能力 | 自治区信息中心负责自治区级电子政务外网，各市、县级电子政务外网管理单位负责市、县级城域网 | 持续推进 |
| 3 | 加快推进电子政务外网视频图像传输网络建设 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心 | 2021年底前完成 |
| 4 | 构建多云共治管理体系 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 5 | 夯实壮美广西·政务云灾备体系 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| **三、推进云网统筹利用** | | | |
| 6 | 扩大电子政务外网横向网络覆盖 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头负责自治区本级，区直、中直各单位配合；各市大数据主管部门牵头负责本市 | 2021年底前完成云网统筹利用70%，持续推进 |
| 7 | 提高电子政务外网统一互联网出口使用率 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头负责自治区本级，区直、中直各单位配合；各市大数据主管部门牵头负责本市 |
| 8 | 开展云网合规性检查 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 |
| 9 | 开展云网统筹利用 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 |
| **四、全面深化数据治理** | | | |
| 10 | 加快数据中台建设 | 各地各部门各单位 | 2021年底前完成 |
| 11 | 开展全量数据梳理 | 各地各部门各单位 | 2021年底前完成，持续推进 |
| 12 | 加快归集全量数据 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心配合，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成，持续推进 |
| 13 | 构建数据资源图谱 | 各地各部门各单位 | 2021年底前完成 |
| 14 | 开展“一数一源”治理 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，100项高频数据责任单位 | 2021年底前完成100项高频数据治理 |
| **五、全面提升数据质量** | | | |
| 15 | 规范数据采集 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 16 | 落实数据质量管理责任 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 17 | 建设大数据资源池 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成平台二期改造，持续推进 |
| 18 | 建立数据工单机制 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成平台二期改造，持续推进 |
| 19 | 完善数据质量监管机制 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成 |
| 20 | 推进综合库和主题库建设 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，自治区党委编办，自治区发展改革委、公安厅、民政厅、教育厅、人社厅、财政厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、市场监管局、民宗委、社保局、广西税务局等自然人、法人综合库涉及的自治区有关单位 | 2021年底前完成 |
| 21 | 优化完善数据平台和服务 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心 | 2021年底前完成平台二期改造，持续推进 |
| 22 | 深化政务数据共享 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心配合，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成 |
| 23 | 持续推进电子证照应用 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心配合，各地各部门各单位配合 | 2021年底前完成 |
| 24 | 开展普惠金融应用 | 自治区地方金融监管局、自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，自治区高级法院、自治区检察院，自治区公安厅、科技厅、工业和信息化厅、人力资源与社会保障厅、财政厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、生态环境厅、市场监管局、广西税务局、南宁住房公积金管理中心区直分中心，人民银行南宁中心支行、广西银监局 | 2021年底前完成试点，持续推进 |
| **六、推进政府数字化转型** | | | |
| 25 | 持续完善广西数字政务一体化平台 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各级政务服务部门配合 | 持续推进 |
| 26 | 拓展个人事项服务场景应用 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 27 | 拓展企业经营全周期服务场景应用 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 28 | 推进“智桂通” | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| **七、强化改革保障能力** | | | |
| 29 | 优化政务信息化管理机制，促进信息化与业务融合发展 | 各地各部门各单位 | 持续推进 |
| 30 | 构建数据安全管理规范体系，健全安全管理制度 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |
| 31 | 加快推动大数据发展应用促进条例工作 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，自治区人大常委会办公厅、司法厅配合 | 2021年底前列入立法计划，2022年底前完成 |
| 32 | 加强总结推广 | 自治区大数据发展局、自治区信息中心牵头，各地各部门各单位配合 | 持续推进 |