附件 3

# 自治区政务信息化项目项目建议书审查要点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 审查要点 |
| 基础性审查 | 政务云 | 是否依托壮美广西·政务云建设和部署，如确需独立建设服务器及机房的，应提供充分理由合理依据。 |
| 政务网 | 是否依托广西电子政务外网建设，是否使用本级政务外网统一互联网出口。 |
| 信息资源共享情况 | 是否列出主要的信息资源共享目录。 |
| 密码应用建设 | 是否按照信息系统已定的或初步拟定的网络安全等  级保护级别，结合本项目实际情况，说明密码应用建设需求，并编制密码应用建设方案。 |
| 网络安全等保/密评 | 1. 项目信息系统网络安全等级保护工作内容及基本测评方案是否完整。 2. 项目信息系统密码应用安全性评估工作内容及基   本测评方案是否完整。 |
| 信创技术产品及路线 | 涉及基础设施服务、软件开发服务的项目是否采用信创技术路线，采用的软硬件产品是否满足安全可  靠原则。 |
| 标准符合性 | 技术方案是否符合国家和自治区现行相关技术标准规范。 |
| 共享复用 | 是否充分利用自治区政务信息化公共信息基础设施、广西政务服务一体化平台、广西党政机关综合办公平台、广西政务信息资源共享交换平台、广西公共数据开放平台、广西融合视频会议系统、“智桂通”、“政桂通”等资源提供的服务，采用集  约化建设模式。 | 是否使用非统一身份认证、统一电子证照、统一电子印章、统一短信服务等通用组件。 |
| 是否独立建设视频管理类平台等共性应用平台。 |
| 数据共享开放部分是否完整、描述是否充分合理  是否充分考虑全区数据融合共享问题，避免所建系统成为数据孤岛。 |
| 是否与广西公共数据开放平台对接，系统数据是否能通过广西公共数据开放平台汇聚和展示。 |
| 是否复用安全邮箱、政务外网数字证书 |
| 重复建设 | 本业务体系的统建复用审查 | 是否充分利用本业务体系统建成果。对本业务体系现有信息系统装备和信息化应用状况、目前存在的  主要问题和差距描述是否清晰，是否重复建设自治 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 审查要点 |
|  |  | 区统建系统已具备功能。 |
| 本单位建设内容重复建设审查 | 是否充分利用本单位已有信息化建设成果，对本单位已建的信息化项目建设内容、主要功能、应用效果等状况描述是否清晰，拟新建内容与已建的业务系统关系、应用场景等是否明确，是否重复建设本  单位系统已具备功能。 |
| 不同单位间建设内容重复建设审查 | 是否重复建设业务平台、同类业务前端等，两个及以上部门申报项目有内容重叠的，须征求相关单位意见，划分各项目内容边界。 |
| 建设内容 | 需求分析审查 | 是否存在建设需求不明确的情形：   1. 业务功能是否与申报单位职能相匹配。 2. 业务流程设置是否合理可执行。 3. 业务量分析是否与业务实际相匹配。 |
| 1. 系统功能需求是否与业务功能、业务流程需求相一致。 2. 系统性能需求是否与业务量、业务处理质量要求相   匹配。 |
| 总体设计方案 | 1. 总体设计方案是否能够体现系统全貌，清晰区分已建功能、本期新建功能、本期升级功能、下期新建功能、对外接口等，清晰体现复用全区基础设施、共性平台能力情况。 2. 总体设计图是否与总体设计描述相一致。 3. 总体设计图分层是否合理、逻辑关联是否正确。 |