自治区数据局财务报账系统

功能综合升级项目采购方案

目录

一、项目介绍	2

二、项目实施时间	2

三、服务内容	2

（一）总体要求	2

（二） 功能升级	3

（三）开发与实施要求	6

（四）系统使用培训	6

四、项目团队	7

五、交付要求	7

（一）项目交付要求	7

（二）项目交付成果	7

六、响应文件要求	7

（一）系统功能设计方案	7

（二）项目实施方案	7

（三）团队支撑方案	8

（四）承诺书	8

七、交付和验收	8

八、付款条件	8

## 一、项目介绍

（一）项目背景

现行财务报账系统自上线运行一年以来，保障了基础财务流程的稳定运转，今面对财务管理工作日益精细化、智能化的发展要求，对系统在用户交互体验、智能化应用、精细化管控方面提出了更高要求。为贯彻落实数字化政务建设要求，进一步提升财务管理的规范性、高效性与智能化水平，优化财务报账业务流程，实现业财深度融合，现需对财务报账系统进行功能升级，为全局各项工作开展提供坚实的数字化财务保障。

（二）预算金额

项目预算金额29.8万元。

- 采购方式

- 局内控竞争性磋商方式

## 二、项目实施时间

自合同签订之日，30日内完成实施。

## 三、服务内容

### （一）总体要求

根据实际工作需求，结合现行使用的财务报账系统，开发实施功能升级。提供系统升级的整体设计、架构设计、流程设计、功能设计、表单设计、页面设计等系统设计方案，方案应充分考虑报账业务流程中填报任务规范化、审批信息电子化、业务操作流程化、汇总分析自动化、监督管理实时化的要求，实现流程的规范化管理。系统方案输出以word、PPT等常用办公软件为主，如系统方案未能满足要求的，应积极配合修改、调整。

项目开发实施要求能按采购方确认的系统设计方案，在规定时间内，完成报账系统的开发、联调、测试、部署、现场讲解培训以及上线支持等工作。

- 功能升级

#### 1.用户体验升级

（1）移动端与PC端用户体验提升：全面优化财务报账系统移动端与PC端使用体验，根据广西壮族自治区大数据发展局系统通用设计规范，对系统首页、报销单、报销审批、经费审批、差旅标准等核心模块全方位升级，涵盖操作路径简化、文案精准优化、视觉风格焕新及交互逻辑重构等，系统页面布局与交互设计充分参考用户使用习惯，确保操作便捷流畅。

（2）快速审批功能开发：对接综办待办模块新增快速审批功能，支持一键签批操作，实现签名与审批意见的自动写入。

（3）优化审批规则：同一用户对同一单据进行连续审批时，仅需一次审批操作，提升审批效率。

（4）短信平台对接优化：优化短信平台对接功能，支持自定义设置短信接收人名单，并可通过配置快速管理用户的短信接收状态，实现精准化消息通知。

#### 2.经费使用申请功能开发

（1）经费使用申请功能：支持PC端、移动端快速便捷发起用户经费审批申请，支持经费申请相关凭证的上传，支持申请单单条/批量灵活导出。

（2）经费审批：根据申请金额配置流程审批人。系统自动生成审批节点与审批人，支持PC端审批与移动审批。对接短信平台，短信提醒审批人。对接综办平台，实现综办待办的审批。

（3）报账金额联动管控：数据联动机制，系统读取经费申请金额作为报销上限，并提醒用户限制金额。关联记录清晰展示，报销单详情页显示关联的经费申请，方便用户与审批人核对剩余可报销额度。

（4）经费关闭/开启：支持自动/手动关闭经费申请功能，并支持手动开启，已关闭的审批表不允许再关联报销单。

#### 3.报账汇总功能开发

（1）报账事项汇总提报功能：支持按时间、金额、处室等提取、归集汇总报销事项，生成报销汇总表。并快速发起报销汇总审批提报。

（2）报销汇总呈报审批：根据业务流程配置流程呈报审批人。系统自动生成审批节点与审批人，支持PC端审批与移动审批。对接短信平台，短信提醒审批人。对接综办平台，实现综办待办的审批。

（3）报账汇总下载：根据审批结果生成可下载的报销汇总文件。

#### 4.预算预警功能开发

（1）预算项目管理：制定项目预算类型、经济分类、金额等；

（2）预算调整：支持调整预算，调整预算状态，记录预算历史版本；

（3）预算扣减与释放：报销单关联预算，财务审核管控，预扣减/释放预算，预警预算超支情况。

（4）实时预算支出监控：通过预设预算数据与阈值，实时计算剩余预算额度与支出进度；

（5）多层级预警：按预算消耗比例设置多级预警，通过短信等方式推送给相关负责人；

（6）多维度预算分析报表：系统自动生成PC端、移动端预算执行看板，按部门、科目、时间维度展示预算消耗进度，包括考核汇总统计看板、预算支出考核目标明细表、部门预算项目明细、数字广西资金项目支出进度明细等。

#### 5.报销单智能识别综合升级

（1）报销单交互升级：设计简洁、易用的用户界面，方便用户上传文件、查看识别结果和编辑报销单；

（2）文件识别模型对接开发：打通与文件识别接口的连接，实现“上传-调用-返回”的自动化识别流程，无需人工介入；

（3）财务字段映射体系：建立识别数据与财务系统字段的精准映射规则，确保识别信息正确匹配财务系统的录入要求。

（4）报销单自动填充与人工填写兼容开发：覆盖一般报销单与差旅报销单，实现识别数据自动填入报销单，支持多次识别，并兼容人工填写补充，兼顾自动化效率与场景灵活性。

### （三）开发与实施要求

1.项目实施范围：本项目涉及实施范围为自治区大数据发展局，管理规则统一，即在单据、费用相关的标准及管控规则、审批规则等方面使用同一套清单和规则。

2.系统软硬件要求：本项目系统要求国产化适配，包括应用系统、服务器、操作系统、数据库软件均支持国产化。

3.系统网络部署要求：本项目系统要求部署信创云服务器上。

4.系统数据传输要求：本项目要求使用安全可靠的数据传输协议和密码技术对信息存储和传输进行加密处理。

### （四）系统使用培训

1.在本项目正式交付上线之前，复杂功能需向系统使用者提供使用培训服务。

2.本项目系统使用培训服务主要包括但不限于：系统整体介绍、各项功能及特点介绍、功能和具体页面实际操作演示、操作问题解答、用户操作手册提供。

### （五）系统运维

系统上线后，供应商需为升级功能提供1年免费运维服务。需配备专业运维团队，保障不间断运维支持。响应时限明确如下：紧急故障（含系统瘫痪、核心功能中断）30分钟内响应、2小时内出具初步解决方案；常规故障4小时内响应、24小时内处理完毕；特殊情况需提前沟通并提交书面说明，明确处理的时限。此外，针对系统功能咨询及优化需求，需安排专人提供专项服务支持。

## 四、项目团队

根据本项目实际需求组建富有经验的研发团队。

## 五、交付要求

### （一）项目交付要求

供应商须在合同条款规定时间之前将项目成果交付至采购方指定的地点，并负责安装部署和调试系统，调试过程中发现的问题，供应商应及时处理并完善修正。供应商在支付成果后，在一年内随时响应采购方对系统运维故障进行及时维护的要求。

### （二）项目交付成果

项目成果交付物包括系统的源代码和可执行文件，此外还应提供完整的交付文档，包括但不限于：详细设计文档、系统测试报告、用户操作手册等。

## 六、响应文件要求

### （一）系统功能设计方案

按照采购文件技术要求，在响应文件中提供详细的系统功能设计方案，包含系统功能模块设计、业务流程设计、数据库设计、系统页面设计等模块的总体设计方案。

### （二）项目实施方案

提供项目实施计划，根据采购文件的要求编制项目实施周期规划与交付物，包含需求调研与分析、系统开发与测试等阶段时间点并明确标识控制项目进度的关键里程碑。

### （三）团队支撑方案

供应商需提供实现上述展示方案的具体团队支撑方案，确保系统功能设计方案及项目实施方案的实施可行性，具体包括：项目管理团队、系统设计团队、研发测试团队。

### （四）承诺书

供应商需在响应文件中出具以下承诺书：

1.承诺提供的项目成果将完全符合采购文件的技术要求和质量标准，按采购方要求提供完善的运维服务，及时提供技术支持和解决问题。

2.承诺中标后提供不少于响应文件中所列的相关人员进行服务。

## 七、交付和验收

1 .成交供应商应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购方验收和使用的条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购方。

2 .成交供应商在指定地点提交项目成果后，采购方应在五个工作日内依据采购文件、成交供应商的报价文件、合同等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时采购方必须在现场。

3 .对复杂的服务，采购方可邀请专家或聘请专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用由采购方承担。

## 八、付款条件

（1）合同签订后十个工作日内，由采购人支付成交供应商合同总金额的50%作为预付款。

（2）供应商按要求交付项目成果，经采购人验收合格后十个工作日内，由采购人向中标供应商支付合同余款。

（3）每次付款前，成交供应商需向采购人提供发票和请款函。