2025年广西跨部门综合监管运营服务项目采购需求

# 一、采购背景

为贯彻自治区政府办公厅《关于进一步提升事中事后监管效能推动政府职能转变的意见》（桂政办发〔2025〕50号）有关要求，加快推进我区事中事后监管改革，当前亟需通过采购专业技术服务，支撑保障全区监管事项梳理细化、跨部门“综合监管一件事”场景建设落地、广西行政执法数据标准规范制定、各级监管系统对接打通等事宜。为此，我局现拟采购2025年广西跨部门综合监管运营服务项目。

# 二、采购需求及服务内容

采购广西跨部门综合监管运营服务，具体服务内容如下：

## （一）40个新增跨部门“综合监管一件事”场景建设服务

提供累计40个但不限于以下所列举的跨部门“综合监管一件事”场景建设服务，包括“一业一册”“一业一单”、风险分级分类管理体系相关文档等材料编制，具体场景列表见附件。

1.场景规划设计。以场景相关政策法规文件及监管痛点出发，通过座谈、现场调研、收集资料等多种方式开展调研，调研内容包括场景相关的外省案例、现行体制机制、行业特点行政、监管措施、信息化支撑能力等。围绕政策法规要求，结合场景调研成果，编制场景建设方案，明确场景建设依据、建设目标、体制机制、监管内容及措施、职责分工、信息化支撑能力需求等内容。

2.“一业一册”编制。提供场景对应的监管业务梳理工作，根据最新法律法规、行业标准规范，对40个新场景综合监管“一业一册”进行编制，编制内容包括：按照场景监管环节编制合规指南、收集整理违规警示示例、拆解重点法律法规规范等。内容展示包括但不限于文字、流程图、示意图。

3.“一业一单”编制。针对40个新增综合监管场景，依据现行法律法规、政策文件和强制性标准，整合相关部门检查要求，统一检查内容、方式、标准等，形成行业监管综合检查单，对40个新场景综合监管“一业一单”进行编制，编制内容包括：适用地区、检查场所、检查项、监管事项、检查方法、现场或非现场，按照分级分类监管要求，对检查项分级等。

4.编制风险分级分类指标体系。一是对易产生监管风险的环节的梳理，以各场景具体监管事项和检查内容，结合行业发展现状，针对场景内未能有效覆盖、需要重点关注及常态化关注的监管内容，梳理场景风险点，包括事项、对象、相关检查项、风险情形等。二是基于40个新场景的不同监管主体的监管风险信息开展风险状况研判，根据监管风险状况不同将监管主体划分为不同的类别。按照自治区行业监管实际和行业特点，科学构建40个新场景的综合监管风险分级分类指标体系。

## （二）广西事中事后监管要素梳理服务

- 1.提供监管事项底数梳理服务。按照自治区政府关于事中事后监管工作最新部署要求，重新修订《广西监管事项目录清单标准化梳理工作方案》，依据此修订后的方案开展全区监管事项底数梳理。梳理工作重点包括：对行政检查与行政处罚事项进行拆分和细化；逐一明确各项事项的监管主体、监管对象、监管措施、设定依据、处理方式、是否涉企、审管关联及适用场景等具体内容；对全区监管事项进行合法合规性审查。

2.提供检查项梳理服务。将行政检查事项的检查内容进行细化拆分，形成具体、可操作的检查项清单，确保每一项检查内容都必须有明确的法律、法规、规章或规范性文件作为依据；检查项必须是具体、可观察、可测量、可判定的，避免使用模糊、主观的描述；清单应覆盖被检查事项的主要方面和关键环节，做到结构清晰、内容全面。

## （三）广西事中事后监管数据标准制定及监管系统对接规范支撑服务

1.提供《广西行政执法数据标准规范》制定服务。形成全区统一、可落地的行政执法数据标准规范，包含梳理行政执法全业务数据要素（涵盖执法主体、执法人员、执法对象、处罚结果等核心数据项），明确数据元定义、分类编码规则、格式要求等，衔接国家、行业数据标准，结合广西行政执法实际需求进行差异化补充。

2.协助制定监管系统统一对接规范。明确监管系统业务、数据具体对接标准和方式，包含统一数据基础标准、区分数据适配类型、规范数据交互规则、不低于国家标准和行业标准的适配协调服务。

- 3.梳理确认300套监管系统对接工作方案。提供监管系统对接支撑服务，包含系统数据资源对接工作实施路径的制定、广西事中事后监管平台系统数据资源对接规范的制定、梳理和更新各地各部门监管业务系统范围、制定系统对接实施方案、开展监管业务系统数据资源对接梳理服务，同时组建技术团队全方位支撑广西事中事后监管平台系统数据资源对接工作。

## （四）全区事中事后监管支撑服务

1.“扫码入企”相关支撑工作。开展涉企行政检查标准规范体系建设，并为全区约7000个执法单位13万执法人员提供从任务填报、扫码操作到结果处置的全流程辅助指导，保障执法行为规范统一。同步推动工作模式由全区统一支撑逐步向地市分级负责过渡，通过常态化培训及操作指引更新，持续提升各单位自主实施能力；对460万监管对象进行信息梳理，并为企业在迎检展码、整改辅导、检查评价等各环节提供专业解答，扫清迎检障碍。

2.支撑“综合监管一件事”场景应用落地。指导14个地市超7000家行政执法机关协同开展场景化监管，包括：协助调整各场景数据协同流程；按照场景业务规则，录入、筛查各场景数据资源情况，推动任务流转；支撑数据量使用过程的数据质量评估管理；指导各单位开展“综合查一次”，及时总结任务情况，推动场景落地和高效运行。

# 三、服务期限

合同签订起1年。

# 四、报价明细表

| 序号 | 服务分类 | 报价金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40个新增跨部门“综合监管一件事”场景建设服务 |  |  |
| 1.1 | 提供场景规划设计服务。以场景相关政策法规文件及监管痛点出发，通过座谈、现场调研、收集资料等多种方式开展调研，调研内容包括场景相关的外省案例、现行体制机制、行业特点行政、监管措施、信息化支撑能力等。参考去年经验，调研时间不少于2个月，调研方式不少于2种，调研范围应覆盖外省及广西。围绕政策法规要求，结合场景调研成果，编制场景建设方案，明确场景建设依据、建设目标、体制机制、监管内容及措施、职责分工、信息化支撑能力需求等内容。参考去年经验，场景建设方案不少于20页。 |  |  |
| 1.2 | 提供“一业一册”编制服务。提供场景对应的监管业务梳理工作，根据最新法律法规、行业标准规范，对40个新场景综合监管“一业一册”进行编制，编制内容包括：按照场景监管环节编制合规指南、收集整理违规警示示例、拆解重点法律法规规范等。内容展示包括但不限于文字、流程图、示意图。参考去年经验，单场景“一业一册”。 |  |  |
| 1.3 | 提供“一业一单”编制服务。针对40个新增综合监管场景，依据现行法律法规、政策文件和强制性标准，整合相关部门检查要求，统一检查内容、方式、标准等，形成行业监管综合检查单，对40个新场景综合监管“一业一单”进行编制，编制内容包括：适用地区、检查场所、检查项、监管事项、检查方法、现场或非现场，按照分级分类监管要求，对检查项分级等。单场景需梳理、分级检查项。 |  |  |
| 1.4 | 提供编制风险分级分类指标体系服务。一是对易产生监管风险的环节的梳理，以各场景具体监管事项和检查内容，结合行业发展现状，针对场景内未能有效覆盖、需要重点关注及常态化关注的监管内容，梳理场景风险点，包括事项、对象、相关检查项、风险情形等。参考去年经验，单场景平均每场景需梳理150个风险点。二是基于40个新场景的不用监管主体的监管风险信息开展风险状况研判，根据监管风险状况不同将监管主体划分为不同的类别。按照我区行业监管实际和行业特点，科学构建40个新场景的综合监管风险分级分类指标体系。 |  |  |
| 2 | 广西事中事后监管要素梳理服务 |  |  |
| 2.1 | 提供监管事项底数梳理服务。基于前期监管事项梳理情况，按照自治区政府关于事中事后监管工作最新部署要求，重新修订《广西监管事项目录清单标准化梳理工作方案》，依据此修订后的方案开展第三轮全区监管事项底数梳理。本次梳理工作重点包括：对行政检查与行政处罚事项进行拆分和细化；逐一明确各项事项的监管主体、监管对象、监管措施、设定依据、处理方式、是否涉企、审管关联及适用场景等具体内容；对全区监管事项进行合法合规性审查。。 |  |  |
| 2.2 | 提供检查项梳理服务。将行政检查事项的检查内容进行细化拆分，形成具体、可操作的检查项清单。确保每一项检查内容都必须有明确的法律、法规、规章或规范性文件作为依据；检查项必须是具体、可观察、可测量、可判定的，避免使用模糊、主观的描述；清单应覆盖被检查事项的主要方面和关键环节，做到结构清晰、内容全面。 |  |  |
| 3 | 广西事中事后监管数据标准制定及监管系统对接规范支撑服务 |  |  |
| 3.1 | 提供《广西行政执法数据标准规范》制定服务。形成全区统一、可落地的行政执法数据标准规范，包含梳理行政执法全业务数据要素（涵盖执法主体、执法人员、执法对象、处罚结果等核心数据项），明确数据元定义、分类编码规则、格式要求等，衔接国家、行业数据标准，结合广西行政执法实际需求进行差异化补充 |  |  |
| 3.2 | 协助制定监管系统统一对接规范。明确监管系统业务、数据具体对接标准和方式，包含统一数据基础标准、区分数据适配类型、规范数据交互规则、不低于国家标准和行业标准的适配协调服务。 |  |  |
| 3.3 | 梳理确认300套监管系统对接工作方案。提供监管系统对接支撑服务，包含系统数据资源对接工作实施路径的制定、广西事中事后监管平台系统数据资源对接规范的制定、梳理和更新各地各部门监管业务系统范围、制定系统对接实施方案、开展监管业务系统数据资源对接梳理的攻坚服务、广西事中事后监管平台系统数据资源对接攻坚团队全方位技术支持和工作协助。 |  |  |
| 4 | 全区事中事后监管支撑服务 |  |  |
| 4.1 | “扫码入企”相关支撑工作。开展涉企行政检查标准规范体系建设；并为全区约7000个执法单位13万执法人员提供从任务填报、扫码操作到结果处置的全流程辅助指导，保障执法行为规范统一。同步推动工作模式由全区统一支撑逐步向地市分级负责过渡，通过常态化培训及操作指引更新，持续提升各单位自主实施能力。对460万监管对象进行信息梳理，并为企业在迎检展码、整改辅导、检查评价等各环节提供专业解答，扫清迎检障碍。 |  |  |
| 4.2 | 支撑“综合监管一件事”场景应用落地。主要内容为指导14个地市超7000家行政执法机关协同开展场景化监管，包括：协助调整各场景数据协同流程；按照场景业务规则，录入、筛查各场景数据资源情况，推动任务流转；支撑数据量使用过程的数据质量评估管理；指导各单位开展“综合查一次”，及时总结任务情况，推动场景落地和高效运行。 |  |  |

# 附件

场景清单

| 序号 | 场景名称 |
| --- | --- |
| 1 | 食用油运输安全综合监管 |
| 2 | 新能源汽车充电设施监管 |
| 3 | 汽车租赁经营服务监管 |
| 4 | 机动车新车销售市场综合监管 |
| 5 | 对报废机动车回收拆解活动的监督管理 |
| 6 | 商业演出票务服务综合监管 |
| 7 | 线上医疗综合监管 |
| 8 | 非法买卖受保护陆生野生动植物监管 |
| 9 | 非法买卖受保护水生野生动植物监管 |
| 10 | 网络直播带货综合监管 |
| 11 | 经营性高危险性体育经营场所综合监管 |
| 12 | 电影院综合监管 |
| 13 | 渡船水上交通安全监管 |
| 14 | 从事拍卖业务许可企业综合监管 |
| 15 | 对汽车站、火车站、机场等交通枢纽非法运营车辆的综合监管 |
| 16 | 有机肥料、微生物肥料、水溶肥料等各种肥料活动综合监管 |
| 17 | 房屋中介服务市场综合监管 |
| 18 | 噪声污染跨领域综合监管场景 |
| 19 | 店外及占道经营现象综合治理场景 |
| 20 | 车辆违规停放、渣土车违规行驶综合监管 |
| 21 | 职业学校学生实习综合监管 |
| 22 | 保障农民工工资支付综合监管 |
| 23 | 危险废物的综合监管 |
| 24 | 涉消耗臭氧层物质（ODS）企业综合监管 |
| 25 | 城镇污水处理设施的综合监管 |
| 26 | “两客一危一重货”安全综合监管 |
| 27 | 货车违法超限超载综合监管 |
| 28 | 牲畜、水生野生动物养殖加工活动综合监管 |
| 29 | 畜禽养殖、屠宰综合监管 |
| 30 | 农业生产资料生产、经营、使用综合监管 |
| 31 | 互联网上网服务营业场所综合监管 |
| 32 | 游乐场安全综合监管 |
| 33 | 医疗美容行业的综合监管 |
| 34 | 烟花爆竹生产经营单位的综合监管 |
| 35 | 农贸市场经营综合监管 |
| 36 | 疫苗流通综合监管 |
| 37 | 粮食收购企业综合监管 |
| 38 | 花卉苗木市场综合监管 |
| 39 | 出口备案食品生产企业的综合监管 |
| 40 | 典当行的综合监管 |